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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Об утверждении муниципальной программы

Ачинского муниципального округа
«Развитие транспортной системы»
В целях рационального использования средств бюджета Ачинского муниципального округа, в рамках реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы», в соответствии с Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, распоряжением администрации Ачинского муниципального округа от 28.08.2025 № 3905-р «Об утверждении перечня муниципальных программ Ачинского муниципального округа Красноярского края», постановлением администрации Ачинского муниципального округа Красноярского края от 25.08.2025 № 197-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования Ачинский муниципальный округ Красноярского края, их формировании и реализации», Законом Красноярского края от 15.05.2025 № 9-3914 «О территориальной организации местного самоуправления в Красноярском крае»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу Ачинского муниципального округа согласно приложению.
2. Признать утратившими силу:

 - постановление администрации г. Ачинска от 11.10.2013 № 338-п         «Об утверждении муниципальной программы города Ачинска «Развитие транспортной системы»;

- постановление администрации г. Ачинска от 06.02.2014 № 101-п            «О внесении изменений в постановление администрации  города Ачинска          от 11.10.2013 № 338-п «Об утверждении муниципальной программы города Ачинска «Развитие транспортной системы на 2014 - 2016 годы»; 
- постановление администрации г. Ачинска от 28.02.2014 № 115-п            «О внесении изменений в постановление администрации  города Ачинска          от 11.10.2013 № 338-п»;
- постановление администрации г. Ачинска от 21.03.2014 № 172-п             «О внесении изменений в постановление администрации  города Ачинска          от 11.10.2013 № 338-п»;

- постановление администрации г. Ачинска от 21.04.2014 № 221-п            «О внесении изменений в постановление администрации  города Ачинска          от 11.10.2013 № 338-п»;

- постановление администрации г. Ачинска от 20.05.2014 № 272-п            «О внесении изменений в постановление администрации  города Ачинска          от 11.10.2013 № 338-п»;

- постановление администрации г. Ачинска от 26.05.2014 № 292-п            «О внесении изменений в постановление администрации  города Ачинска          от 11.10.2013 № 338-п»;

- постановление администрации г. Ачинска от 28.08.2014 № 397-п            «О внесении изменений в постановление администрации  города Ачинска           от 11.10.2013 № 338-п»;

- постановление администрации г. Ачинска от 13.10.2014 № 437-п            «О внесении изменений в постановление администрации  города Ачинска           от 11.10.2013 № 338-п»;

- постановление администрации г. Ачинска от 05.11.2014 № 484-п            «О внесении изменений в постановление администрации  города Ачинска          от 11.10.2013 № 338-п»;

- постановление администрации г. Ачинска от 06.11.2014 № 490-п (ред.    от 12.10.2015) «О внесении изменений в постановление администрации  города Ачинска от 11.10.2013 № 338-п»;

- постановление администрации г. Ачинска от 12.10.2015 № 333-п            «О внесении изменений в постановления администрации города Ачинска»;
- постановление администрации г. Ачинска от 08.12.2014 № 514-п            «О внесении изменений в Постановление администрации  города Ачинска         от 11.10.2013 № 338-п»;
- постановление администрации г. Ачинска от 22.12.2014 № 548-п            «О внесении изменений в Постановление администрации  города Ачинска         от 11.10.2013 № 338-п»;
- постановление администрации г. Ачинска от 12.03.2015 № 066-п (ред.    от 17.04.2015) «О внесении изменений в Постановление администрации  города Ачинска от 11.10.2013 № 338-п»;
- постановление администрации г. Ачинска от 17.04.2015 № 135-п            «О внесении изменений в постановление администрации  города Ачинска          от 12.03.2015 № 066-п»;
- постановление администрации г. Ачинска от 06.04.2015 № 121-п            «О внесении изменений в постановление администрации  города Ачинска          от 11.10.2013 № 338-п»;
- постановление администрации г. Ачинска от 15.05.2015 № 173-п            «О внесении изменений в постановление администрации  города Ачинска          от 11.10.2013 № 338-п»;
- постановление администрации г. Ачинска от 17.06.2015 № 219-п            «О внесении изменений в постановление администрации  города Ачинска          от 11.10.2013 № 338-п»;
- постановление администрации г. Ачинска от 09.09.2015 № 295-п            «О внесении изменений в постановление администрации  города Ачинска          от 11.10.2013 № 338-п»;
- постановление администрации г. Ачинска от 02.11.2015 № 364-п            «О внесении изменений в постановление администрации  города Ачинска          от 11.10.2013 № 338-п»;
- постановление администрации г. Ачинска от 05.11.2015 № 379-п            «О внесении изменений в постановление администрации  города Ачинска          от 11.10.2013 № 338-п»;
- постановление администрации г. Ачинска от 24.12.2015 № 472-п            «О внесении изменений в постановление администрации  города Ачинска          от 11.10.2013 № 338-п»;
- постановление администрации г. Ачинска от 18.03.2016 № 085-п            «О внесении изменений в постановление администрации  города Ачинска          от 11.10.2013 № 338-п»;
- постановление администрации  г. Ачинска от 25.04.2016 № 125-п           «О внесении изменений в постановление администрации  города Ачинска                от 11.10.2013 № 338-п»;
- постановление администрации  г. Ачинска от 27.05.2016 № 165-п           «О внесении изменений в постановление администрации  города Ачинска от 11.10.2013 № 338-п»;
- Постановление администрации  г. Ачинска от 14.06.2016 № 173-п          «О внесении изменений в постановление администрации  города Ачинска          от 11.10.2013 № 338-п»;
- постановление администрации  г. Ачинска от 13.07.2016 № 254-п           «О внесении изменений в постановление администрации  города Ачинска          от 11.10.2013 № 338-п»;
- постановление администрации  г. Ачинска от 09.09.2016 № 309-п               «О внесении изменений в постановление администрации  города Ачинска           от 11.10.2013 № 338-п»;
- постановление администрации  г. Ачинска от 20.10.2016 № 356-п                «О внесении изменений в постановление администрации  города Ачинска          от 11.10.2013 № 338-п»;
- постановление администрации  г. Ачинска от 31.10.2016 № 388-п           «О внесении изменений в постановление администрации  города Ачинска от 11.10.2013 № 338-п»;
- постановление администрации  г. Ачинска от 07.12.2016 № 434-п             «О внесении изменений в постановление администрации  города Ачинска          от 11.10.2013 № 338-п»;
- постановление администрации  г. Ачинска от 23.01.2017 № 014-п           «О внесении изменений в постановление администрации  города Ачинска               от 11.10.2013 № 338-п»;
- постановление администрации  г. Ачинска от 16.03.2017 № 059-п                «О внесении изменений в постановление администрации  города Ачинска          от 11.10.2013 № 338-п»;
- постановление администрации  г. Ачинска от 20.03.2017 № 063-п            «О внесении изменений в постановление администрации  города Ачинска           от 11.10.2013 № 338-п»;
- постановление администрации  г. Ачинска от 14.04.2017 № 104-п             «О внесении изменений в постановление администрации  города Ачинска              от 11.10.2013 № 338-п»;
- постановление администрации  г. Ачинска от 15.05.2017 № 146-п           «О внесении изменений в постановление администрации  города Ачинска          от 11.10.2013 № 338-п»;
- постановление администрации  г. Ачинска от 13.06.2017 № 182-п           «О внесении изменений в постановление администрации  города Ачинска          от 11.10.2013 № 338-п»;

- постановление администрации  г. Ачинска от 28.08.2017 № 249-п           «О внесении изменений в постановление администрации  города Ачинска          от 11.10.2013 № 338-п»;

- постановление администрации г. Ачинска от 20.10.2017 № 328-п             «О внесении изменений в постановление администрации города Ачинска            от 11.10.2013 № 338-п»;
- постановление администрации г. Ачинска от 20.10.2017 № 329-п             «О внесении изменений в постановление администрации города Ачинска            от 11.10.2013 № 338-п»;

- постановление администрации г. Ачинска от 10.11.2017 № 354-п             «О внесении изменений в постановление администрации города Ачинска            от 11.10.2013 № 338-п»;

- постановление администрации г. Ачинска от 23.11.2017 № 375-п             «О внесении изменений в постановление администрации города Ачинска            от 11.10.2013 № 338-п»;

- постановление администрации г. Ачинска от 16.01.2018 № 004-п             «О внесении изменений в постановление администрации города Ачинска            от 11.10.2013 № 338-п»;

- постановление администрации г. Ачинска от 12.03.2018 № 055-п             «О внесении изменений в постановление администрации города Ачинска            от 11.10.2013 № 338-п»;

- постановление администрации г. Ачинска от 05.07.2018 № 186-п             «О внесении изменений в постановление администрации города Ачинска            от 11.10.2013 № 338-п»;

- постановление администрации г. Ачинска от 09.07.2018 № 189-п             «О внесении изменений в постановление администрации города Ачинска            от 11.10.2013 № 338-п»;

- постановление администрации г. Ачинска от 01.10.2018 № 341-п             «О внесении изменений в постановление администрации города Ачинска            от 11.10.2013 № 338-п»;

- постановление администрации г. Ачинска от 15.10.2018 № 368-п             «О внесении изменений в постановление администрации города Ачинска            от 11.10.2013 № 338-п»;

- постановление администрации г. Ачинска от 23.11.2018 № 408-п             «О внесении изменений в постановление администрации города Ачинска            от 11.10.2013 № 338-п»;

- постановление администрации г. Ачинска от 03.12.2018 № 433-п             «О внесении изменений в постановление администрации города Ачинска            от 11.10.2013 № 338-п»;

- постановление администрации г. Ачинска от 10.12.2018 № 441-п             «О внесении изменений в постановление администрации города Ачинска            от 11.10.2013 № 338-п»;

- постановление администрации г. Ачинска от 21.01.2019 № 011-п             «О внесении изменений в постановление администрации города Ачинска            от 11.10.2013 № 338-п»;

- постановление администрации г. Ачинска от 04.03.2019 № 086-п             «О внесении изменений в постановление администрации города Ачинска            от 11.10.2013 № 338-п»;

- постановление администрации г. Ачинска от 27.03.2019 № 112-п             «О внесении изменений в постановление администрации города Ачинска            от 11.10.2013 № 338-п»;

- постановление администрации г. Ачинска от 20.05.2019 № 179-п             «О внесении изменений в постановление администрации города Ачинска            от 11.10.2013 № 338-п»;

- постановление администрации г. Ачинска от 15.07.2019 № 255-п             «О внесении изменений в постановление администрации города Ачинска            от 11.10.2013 № 338-п»;

- постановление администрации г. Ачинска от 29.07.2019 № 277-п             «О внесении изменений в постановление администрации города Ачинска            от 11.10.2013 № 338-п»;

- постановление администрации г. Ачинска от 26.09.2019 № 387-п             «О внесении изменений в постановление администрации города Ачинска            от 11.10.2013 № 338-п»;

- постановление администрации г. Ачинска от 14.10.2019 № 419-п             «О внесении изменений в постановление администрации города Ачинска            от 11.10.2013 № 338-п»;

- постановление администрации г. Ачинска от 21.11.2019 № 495-п             «О внесении изменений в постановление администрации города Ачинска            от 11.10.2013 № 338-п»;

- постановление администрации г. Ачинска от 26.11.2019 № 503-п             «О внесении изменений в постановление администрации города Ачинска            от 11.10.2013 № 338-п»;

- постановление администрации г. Ачинска от 10.12.2019 № 535-п             «О внесении изменений в постановление администрации города Ачинска            от 11.10.2013 № 338-п»;

- постановление администрации г. Ачинска от 30.12.2019 № 577-п             «О внесении изменений в постановление администрации города Ачинска            от 11.10.2013 № 338-п»;

- постановление администрации г. Ачинска от 16.04.2020 № 112-п             «О внесении изменений в постановление администрации города Ачинска            от 11.10.2013 № 338-п»;

- постановление администрации г. Ачинска от 10.06.2020 № 165-п             «О внесении изменений в постановление администрации города Ачинска            от 11.10.2013 № 338-п»;

- постановление администрации г. Ачинска от 13.08.2020 № 204-п             «О внесении изменений в постановление администрации города Ачинска            от 11.10.2013 № 338-п»;

- постановление администрации г. Ачинска от 12.10.2020 № 252-п             «О внесении изменений в постановление администрации города Ачинска            от 11.10.2013 № 338-п»;

- постановление администрации г. Ачинска от  23.11.2020 № 280-п             «О внесении изменений в постановление администрации города Ачинска            от 11.10.2013 № 338-п»;

- постановление администрации г. Ачинска от 17.12.2020 № 298-п             «О внесении изменений в постановление администрации города Ачинска            от 11.10.2013 № 338-п»;

- постановление администрации г. Ачинска от 29.03.2021 № 073-п             «О внесении изменений в постановление администрации города Ачинска            от 11.10.2013 № 338-п»;

- постановление администрации г. Ачинска от 05.07.2021№ 208-п             «О внесении изменений в постановление администрации города Ачинска            от 11.10.2013 № 338-п»;

- постановление администрации г. Ачинска от 24.09.2021 № 269-п             «О внесении изменений в постановление администрации города Ачинска            от 11.10.2013 № 338-п»;

- постановление администрации г. Ачинска от 11.10.2021 № 290-п             «О внесении изменений в постановление администрации города Ачинска            от 11.10.2013 № 338-п»;

- постановление администрации г. Ачинска от 29.10.2021 № 309-п             «О внесении изменений в постановление администрации города Ачинска            от 11.10.2013 № 338-п»;

- постановление администрации г. Ачинска от 29.11.2021 № 334-п             «О внесении изменений в постановление администрации города Ачинска            от 11.10.2013 № 338-п»;

- постановление администрации г. Ачинска от 13.12.2021 № 353-п             «О внесении изменений в постановление администрации города Ачинска            от 11.10.2013 № 338-п»;

- постановление администрации г. Ачинска от 14.12.2021 № 354-п             «О внесении изменений в постановление администрации города Ачинска            от 11.10.2013 № 338-п»;

- постановление администрации г. Ачинска от 28.02.2022 № 060-п             «О внесении изменений в постановление администрации города Ачинска            от 11.10.2013 № 338-п»;

- постановление администрации г. Ачинска от 30.05.2022 № 157-п             «О внесении изменений в постановление администрации города Ачинска            от 11.10.2013 № 338-п»;

- постановление администрации г. Ачинска от 21.07.2022 № 206-п             «О внесении изменений в постановление администрации города Ачинска            от 11.10.2013 № 338-п»;

- постановление администрации г. Ачинска от 05.09.2022 № 278-п             «О внесении изменений в постановление администрации города Ачинска            от 11.10.2013 № 338-п»;

- постановление администрации г. Ачинска от 13.10.2022 № 325-п             «О внесении изменений в постановление администрации города Ачинска            от 11.10.2013 № 338-п»;

- постановление администрации г. Ачинска от 24.10.2022 № 351-п             «О внесении изменений в постановление администрации города Ачинска            от 11.10.2013 № 338-п»;

- постановление администрации г. Ачинска от 14.11.2022 № 388-п             «О внесении изменений в постановление администрации города Ачинска            от 11.10.2013 № 338-п»;

- постановление администрации г. Ачинска от 02.12.2022 № 434-п             «О внесении изменений в постановление администрации города Ачинска            от 11.10.2013 № 338-п»;

- постановление администрации г. Ачинска от 26.12.2022 № 461-п             «О внесении изменений в постановление администрации города Ачинска            от 11.10.2013 № 338-п»;

- постановление администрации г. Ачинска от 27.03.2023 № 087-п             «О внесении изменений в постановление администрации города Ачинска            от 11.10.2013 № 338-п»;

- постановление администрации г. Ачинска от 16.05.2023 № 145-п             «О внесении изменений в постановление администрации города Ачинска            от 11.10.2013 № 338-п»;

- постановление администрации г. Ачинска от 26.06.2023 № 198-п             «О внесении изменений в постановление администрации города Ачинска            от 11.10.2013 № 338-п»;

- постановление администрации г. Ачинска от  08.08.2023 № 246-п             «О внесении изменений в постановление администрации города Ачинска            от 11.10.2013 № 338-п»;

- постановление администрации г. Ачинска от 09.10.2023 № 300-п             «О внесении изменений в постановление администрации города Ачинска            от 11.10.2013 № 338-п»;

- постановление администрации г. Ачинска от 30.10.2023 № 322-п             «О внесении изменений в постановление администрации города Ачинска            от 11.10.2013 № 338-п»;

- постановление администрации г. Ачинска от 27.11.2023 № 355-п             «О внесении изменений в постановление администрации города Ачинска            от 11.10.2013 № 338-п»;

- постановление администрации г. Ачинска от 08.12.2023 № 374-п             «О внесении изменений в постановление администрации города Ачинска            от 11.10.2013 № 338-п»;

- постановление администрации г. Ачинска от 06.03.2024 № 064-п             «О внесении изменений в постановление администрации города Ачинска            от 11.10.2013 № 338-п»;

- постановление администрации г. Ачинска от 19.04.2024 № 106-п             «О внесении изменений в постановление администрации города Ачинска            от 11.10.2013 № 338-п»;

- постановление администрации г. Ачинска от 21.06.2024 № 175-п             «О внесении изменений в постановление администрации города Ачинска            от 11.10.2013 № 338-п»;

- постановление администрации г. Ачинска от 27.06.2024 № 189-п             «О внесении изменений в постановление администрации города Ачинска            от 11.10.2013 № 338-п»;

- постановление администрации г. Ачинска от 16.07.2024 № 212-п             «О внесении изменений в постановление администрации города Ачинска            от 11.10.2013 № 338-п»;

- постановление администрации г. Ачинска от 19.08.2024 № 232-п             «О внесении изменений в постановление администрации города Ачинска            от 11.10.2013 № 338-п»;

- постановление администрации г. Ачинска от 11.09.2024 № 252-п             «О внесении изменений в постановление администрации города Ачинска            от 11.10.2013 № 338-п»;

- постановление администрации г. Ачинска от 14.10.2024 № 288-п             «О внесении изменений в постановление администрации города Ачинска            от 11.10.2013 № 338-п»;

- постановление администрации г. Ачинска от 28.10.2024 № 303-п             «О внесении изменений в постановление администрации города Ачинска            от 11.10.2013 № 338-п»;

- постановление администрации г. Ачинска от 27.11.2024 № 341-п             «О внесении изменений в постановление администрации города Ачинска            от 11.10.2013 № 338-п»;

- постановление администрации г. Ачинска от 04.12.2024 № 349-п             «О внесении изменений в постановление администрации города Ачинска            от 11.10.2013 № 338-п»;

- постановление администрации г. Ачинска от 23.12.2024 № 375-п             «О внесении изменений в постановление администрации города Ачинска            от 11.10.2013 № 338-п»;

- постановление администрации г. Ачинска от 10.06.2025 № 130-п             «О внесении изменений в постановление администрации города Ачинска            от 11.10.2013 № 338-п»;

- постановление администрации г. Ачинска от 27.10.2025 № 245-п             «О внесении изменений в постановление администрации города Ачинска            от 11.10.2013 № 338-п».
3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя Главы Ачинского муниципального округа по жилищно - коммунальному хозяйству и транспорту. 

4. Опубликовать постановление в уполномоченном печатном средстве массовой информации и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Ачинского муниципального округа в информационно - телекоммуникационной сети Интернет. 
5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, но не ранее 01.01.2026.
Глава Ачинского муниципального округа                                         И.П. Титенков

Тюмнев В.В.
Приложение 

к постановлению администрации 
Ачинского муниципального округа
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА АЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ»
1. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА В ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТА,

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Оценка текущего состояния в областях транспорта,

использования автомобильных дорог и осуществления

дорожной деятельности

Транспорт играет важнейшую роль в экономике Ачинского муниципального округа и в последние годы в целом удовлетворяет спрос населения и экономики в перевозках пассажиров и грузов. 

Количественный рост автомобильного парка и значительное превышение тоннажа современных транспортных средств над эксплуатационными нормативами приводит к ускоренному износу и преждевременному разрушению автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

Протяженность общей сети автодорог 626,4 км, из них с усовершенствованным покрытием 284,3 км. По данным диагностики предыдущих лет, из общей сети автомобильных дорог округа не соответствуют нормативным требованиям 262,5 км.

Уровень безопасности дорожного движения, в условиях всё возрастающих темпов автомобилизации, становится ключевой проблемой в решении вопросов обеспечения общественной защищённости населения и вызывает справедливую обеспокоенность граждан.

Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач Ачинского муниципального округа. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб обществу в целом и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут и становятся инвалидами дети.

К числу важнейших параметров, определяющих качество жизни населения, относится доступность транспортных услуг. Достижение данной цели возможно путем обеспечения потребности пассажиров в регулярных перевозках, развития городских перевозок, обновления транспортных средств, используемых перевозчиками при регулярных перевозках пассажиров на территории Ачинского муниципального округа.

На сегодняшний день маршрутная сеть Ачинска состоит из 20 городских маршрутов общей протяженностью 303,7 км. На 17 маршрутах перевозка пассажиров осуществляется автомобильным транспортом (252,5 км), на 3 маршрутах регулярные пассажирские перевозки осуществляются городским наземным электрическим транспортом (51,2 км). Городские перевозки автомобильным транспортом по муниципальным программам на территории города Ачинска осуществляют: МУП «Ачинский городской электрический транспорт», ООО «ГРАД», ООО «Тайфун», ИП Фадеев А.В. Перевозку городским наземным электрическим транспортом осуществляет МУП «Ачинский городской электрический транспорт».

Ожидаемое количество перевезенных пассажиров всеми видами транспорта за 2025 год составит 6 135,27 тыс. чел., уменьшение к 2024 году (6 244,22 тыс. чел.)  прогнозируется на 1,7 %. Причинами снижения объема перевозок в городе Ачинске являются развитие сети таксомоторных перевозок, рост числа личных автомобилей у населения города, не выход на линию и сходы с линии автобусов по причине технической неисправности, связанные с высоким физическим износом автобусного парка, а также с не исполнением перевозчиками услуг по пассажирским перевозкам в связи с отсутствием нужного количества водительского и кондукторского состава.

Тариф на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории города Ачинска с 29.10.2024 составляет 39 руб., электрическим транспортом с 03.04.2025  составляет – 34 руб. 

С 15.07.2024 стоимость проезда на регулярные перевозки пассажиров и багажа по нерегулируемому тарифу по муниципальным маршрутам № 8 «Южная промзона - Городская больница» и № 9 «Городская больница – супермаркет «Аллея» составляет – 40 руб.

На организацию регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в бюджете города предусмотрены ассигнования 2025 года в размере 188,7 млн. руб., из них на осуществление перевозок автомобильным транспортом – 81,7 млн. руб., наземным электрическим транспортом 107 млн. руб.

К числу важнейших параметров, определяющих качество жизни населения города, относится доступность транспортных услуг. 

Так по маршруту маршрут № 12 «п. Восточный - Южная промзона» - в связи с наличием устойчивого пассажиропотока и социальной потребности в пассажирских перевозках по улицам с большой численностью населения, принято решение добавить 2 рейса в вечернее время, для удобства жителей.

Маршрут № 3у «поселок Восточный – поселок «Строителей», в связи с многочисленными обращениями поступающих от граждан, маршрут увеличен на 8 рейсов ежедневно.

По маршруту № 10 «3 микрорайон – Кольцевая» контракт заключенный 29.09.2025 маршрут выполняется 2 ед. подвижного состава для возможности жителей добираться в часы пик до места работы  и обратно.

Грамотное развитие маршрутной сети в соответствии современным реалиям спроса и технологического развития города, подвижного состава, остановочных пунктов, тарифов должно происходить с тем посылом, что пользоваться общественным транспортом можно и нужно, что в свою очередь повлечет стабильное функционирование пассажирского транспорта города Ачинска.

Достижение данной цели возможно путем обеспечения потребности пассажиров в регулярных городских перевозках, обновления транспортных средств, используемых перевозчиками на территории города Ачинска.

В целях достижения поставленных задач и учитывая экологическую обстановку в городе, администрация города Ачинска приняла необходимые меры для подержания среднего и малого бизнеса в части уплаты лизинговых платежей. Целью предоставления субсидии является создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях формирования конкурентной среды, обеспечение занятости населения и развитие самозанятости путем возмещения части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным лизингополучателями для приобретения автобусов на газомоторном топливе. После проведения отбора, победителем является МУП «Ачинский городской электрический транспорт», данное предприятие приобрело в лизинг 11 автобусов большого класса на газомоторном топливе, что положительно отразится на качество предоставляемых услуг населению. Приобретенные МУП «Ачинским городским электрическим транспортом» 11 автобусов дает возможность дополнительного движения автобусов – экобусов по районам города с большой интенсивностью. С 09.09.2025 по 01.10.2025 опубликован опрос на портале голосования «Активный гражданин - Голосования» (https://24ag.ru/voting) с целью дополнительного сбора предложений от граждан по оптимизации и расширению маршрутной сети муниципального округа. 

В четвертом квартале открытие нового маршрута  №_40 «9 Мая – Городская больница» (протяженность маршрута 16,5 км) маршрут проходит по тем улица, по которым поступают обращения жителей, что позволило пассажирам с микрорайона Мазуль на автобусе далее с пересадкой на трамваи доезжать до Ачинского глиноземного комбинат, ранее такой возможности не было, также новый маршрут проходит по ранее не охваченной улице Гарина.

Законом Красноярского края от 15.05.2025 № 9-3914 «О территориальной организации местного самоуправления в Красноярском крае» образован Ачинский муниципальный округ, в который входят территории города Ачинска, Ачинского района, Большеулуйского района, в связи, с чем необходимо провести работу по расширению и оптимизации автомобильной маршрутной сети на указанных территориях, где будет учтена именно социальная важность и значимость в пассажирских перевозках для жителей муниципального округа, будут учтены предложения и пожелания жителей запустить автобусы по маршрутной сети ранее не охваченным территориям.

Для жителей и гостей города Ачинска продолжает действовать портал информирования пассажиров о движении пассажирского транспорта «On-line маршрут Ачинск» (https://mu-kgt.ru/achinsk/wap/marsh/ ), который позволяет в режиме реального времени с помощью телефона или компьютера следить за тем, где сейчас находится автобус.

 На данном портале можно отследить движение автобусов по всем маршрутам города (№№ 1, 2, 3, 3у, 5, 6, 6ц, 7, 8, 9, 10, 12, 18, 21, 21а,  25).

Ачинский район: 

На сегодняшний день маршрутная сеть Ачинского района состоит из 20 межмуниципальных маршрутов. В январе 2025 года открыт новый межмуниципальный маршрут № 102 «г. Ачинск – д. Карловка (ул. Армейская)».

На  территории  района  услуги  по  оказанию  пассажирских  перевозок  осуществляют  4 предприятия:  ООО  «Град»,  ООО  «Автоколонна  1967-А»,  ООО  «Ачинское  автотранспортное  предприятие»,  ИП Щеголева А.Г..
Общая  протяженность  маршрутов  составляет  570,1  км.  Пробег  с  пассажирами  составит  508,226 тыс.км.

Ожидаемое количество перевезенных пассажиров за 2025 год составит 228,84 тыс. чел., увеличение к 2024 году (143,09 тыс. чел.)  прогнозируется на 60,0 %. Причинами увеличения объема перевозок в районе являются открытие нового маршрута, сменой перевозчика по маршрутам № 224 «г. Ачинск (Южная Промзона) – п. Малиновка» и № 225 «г. Ачинск – п. Малиновка», что способствовало стабильной работе по данным маршрутам.

Предельный тариф на регулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным и муниципальным маршрутам в пригородном сообщении на территории Красноярского края, за исключением районов крайнего севера и приравненных к ним местностей составляет 2,98 руб. за 1 км пробега на пригородных маршрутах, и с 04.06.2025 – 3,48 руб. на междугороднем маршруте.

Сумма субсидий на 2025 год составит 42 629,4 тыс. руб. Все субсидии выплачиваются из краевого бюджета в соответствии с Постановлением  Правительства  Красноярского  края  от  15.03.2018  №  97-п  «Об  утверждении  порядка  расходования  субвенций  бюджетам  муниципальных  районов  Красноярского  края  на  осуществление  органами  местного  самоуправления  отдельных  государственных  полномочий  по  организации  регулярных  перевозок  пассажиров  и  багажа  автомобильным  транспортом  по  межмуниципальным  маршрутам  регулярных  перевозок». 
Большеулуйский район:
Обоснованием целесообразности обслуживания автобусных маршрутов является одной из самых важных составляющих сферы услуг, оказываемых населению. Пассажирские перевозки имеют большую социальную значимость, особенно для отдалённых от райцентра населённых пунктов. 

Расписание движения автобусов по маршрутам отработано и составлено с учетом пожеланий жителей и Глав местных поселений. 

На сегодняшний день маршрутная сеть Большеулуйского района состоит из 14 маршрутов.
 Так, планируемое количество рейсов в 2025 году составляет:

- 2190 рейс по городскому маршруту: 

- 6882 рейсов по пригородным маршрутам. 

На  территории  района  услуги  по  оказанию  пассажирских  перевозок  осуществляет 1 предприятие:  ООО  «Сигнал».

Общая  протяженность  маршрутов  составляет  506,4 км.  Пробег  с  пассажирами  составит  243,1 тыс.км.

Ожидаемое количество перевезенных пассажиров за 2025 год составит 46,5 тыс. чел., увеличение к 2024 году (0,3 тыс. чел.)  прогнозируется на 0,6 %. Причинами увеличения объема перевозок в районе являются погодные условия при снятии понтонного моста. В 2024 году в связи с теплой погодой зимняя переправа открылась только в феврале 2025 года, следовательно маршруты через реку Чулым не осуществлялись.

 Предельный тариф на регулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам в пригородном сообщении на территории Красноярского края, за исключением районов крайнего севера и приравненных к ним местностей составляет 2,98 руб. за 1 км пробега на пригородных маршрутах, и действующий тариф на городской маршрут до 28.01.2025 составлял 19 рублей, с 28.01.2025 установлен 31 рубль.

По многочисленным обращениям граждан Большеулуйского района, было принято решение о введении дополнительного маршрута № 113/1 (Большой Улуй-Секретарка) для перевозки пассажиров до остановки Секретарка с пересадкой на проходящие маршруты автобусов до города Ачинска.

В связи с низким коэффициентом использования вместимости по маршрутам № 122 «Б-Улуй – Троицк», № 124 «Б-Улуй – Симоново», № 133 «Б-Улуй - Бычки - Красная заря», № 135А «Новоеловка – Секретарка» отмена данных маршрутов невозможна в связи с социально-значимыми вопросами, так как все социальные объекты находятся в с. Большой Улуй. Автобусы, обслуживающие маршруты, способствуют для доставки жителей до мест учебы, в медицинские учреждения, учреждения социального обслуживания, а если учесть, что в некоторых населённых пунктах нет магазинов и других торговых точек, то для закупа продуктов, средств первой необходимости, а также лекарственных препаратов, в центр занятости населения, банки и для других культурно-бытовых целей.

В целом ожидаемые расходы на 2025 год с учетом составят 35285,0 тысяч рублей.

Развитие местной телефонной связи осуществляется на базе современных цифровых станций, что позволяет повышать качество и расширять перечень предоставляемых услуг. 

На рынке предоставления услуг связи организациям и населению в Большеулуйском районе стабильно работает Красноярский филиал макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком».
1.2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики в области транспорта, использования автомобильных дорог и осуществления

дорожной деятельности 

Основным приоритетом при разработке и реализации программы является Государственная программа Красноярского края «Развитие транспортной системы», утвержденная Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 510-п.

 Целью муниципальной программы является создание условий для функционирования транспортной инфраструктуры, которая обеспечит доступность и безопасность передвижения населения города.

Задачи муниципальной программы:

1. Обеспечение дорожной безопасности;

2. Увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения,

соответствующих нормативным требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям;

3. Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог города;

4. Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг.
1.3. Сведения о взаимосвязи целей, задач социально-экономического развития Ачинского муниципального округа, установленных документами стратегического планирования Ачинского муниципального округа, с национальными целями, целями и показателями государственных программ Красноярского края 
Муниципальная программа Ачинского муниципального округа «Развитие транспортной системы» разработана на основании приоритетов и целей государственной политики в областях транспорта, использования автомобильных дорог, осуществления дорожной деятельности и организации дорожного движения на долгосрочный период, и соответствует в этом государственной программе Красноярского края «Развитие транспортной системы». В соответствии с приоритетами стратегической целью государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы» является развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры Красноярского края. Но в условиях роста уровня автомобилизации низкий уровень безопасности дорожного движения становится ключевой проблемой в решении вопросов обеспечения общественной защищенности населения и вызывает справедливую обеспокоенность граждан.   Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач, как Красноярского края, так и Российской Федерации в целом. Что соответствует целям национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Цели и приоритеты муниципальной программы Ачинского муниципального округа «Развитие транспортной системы» соответствуют задачам, выполнение которых характеризует достижение цели национального проекта «Инфраструктура для жизни» согласно Указа Президента РФ от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», а именно:

-  увеличение к 2030 году доли соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения и дорог крупнейших городских агломераций не менее чем до 85 процентов, опорной сети автомобильных дорог - не менее чем до 85 процентов, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения - не менее чем до 60 процентов; 

- увеличение к 2030 году в агломерациях и городах доли парка общественного транспорта, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного, не менее чем до 85 процентов.
1.4. Задачи муниципального управления, способы эффективного решения

 в области транспорта, использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности муниципального управления

Задачами муниципального управления в областях транспорта, использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в рамках муниципальной программы Ачинского муниципального округа «Развитие транспортной системы» являются:

- обеспечение дорожной безопасности;

- увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям;

- обеспечение сохранности сети автомобильных дорог города;

- обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг.

Эффективность решения задач в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности муниципального управления достигается за счет отбора подрядчиков, в рамках действующего законодательства и усиления контроля качества производимых работ.   

Эффективность решения задач в области транспорта достигается  посредством: оптимизации маршрутной сети города в соответствии
современным реалиям спроса; обновление и увеличение количества подвижного
состава автобусного парка на транспортные средства, работающие на газомоторном топливе, компримированном природном газе – метан.
2. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ АЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
2.1. Основные положения

	Муниципальная программа Ачинского муниципального округа «Развитие транспортной системы»  

	Куратор муниципальной программы
	Сердюков А.С. - заместитель Главы Ачинского муниципального округа по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения жизнедеятельности города Ачинска»

	Соисполнители муниципальной программы
	Администрация Ачинского муниципального округа (управление жилищного, земельного и дорожного контроля; отдел транспорта; отдел бухгалтерского учета и контроля; управление образования); муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства»;

муниципальное бюджетное учреждение «Служба обеспечения»

	Участники муниципальной программы
	Администрация Ачинского муниципального округа (управление жилищного, земельного и дорожного контроля; отдел транспорта; управление образования); муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства»;

муниципальное бюджетное учреждение «Служба обеспечения»; муниципальное казенное учреждение «Центр обслуживания учреждений Ачинского района»

	Период реализации 
	2026-2030 годы 

	Цели муниципальной программы
	Создание условий для функционирования транспортной инфраструктуры, которая обеспечит доступность и безопасность передвижения  населения города

	Объемы финансового обеспечения 
	Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы составляет 1 540 450,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2026 год – 498 079,4 тыс. рублей;

2027 год – 470 356,2 тыс. рублей;

2028 год – 473 619,6 тыс. рублей;

2029 год – 51 725, 9 тыс. рублей;

2030 год – 46 669,7 тыс. рублей.

в том числе: 

за счет средств краевого бюджета – 

381 602,5 тыс. рублей, из них:

2026 год – 94 405,6 тыс. рублей;

2027 год – 94 405,6 тыс. рублей;

2028 год – 94 405,6 тыс. рублей;

2029 год – 51 720,7 тыс. рублей;

2030 год – 46 665,0 тыс. рублей.

за счет средств бюджета города – 

1 158 848,3 тыс. рублей, из них:

2026 год – 403 673,8 тыс. рублей;

2027 год – 375 950,6 тыс. рублей;

2028 год – 379 214,0 тыс. рублей;

2029 год – 5,2 тыс. рублей;

2030 год – 4,7 тыс. рублей.

	Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Красноярского края (при наличии) и (или) целями, задачами социально-экономического развития города Ачинского муниципального округа, установленными документами стратегического планирования Ачинского муниципального округа
	Указ Президента РФ от 07.05.2024 № 309

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;
Национальный проект «Инфраструктура для жизни»;

Государственная программа Красноярского края «Развитие транспортной системы», утвержденная Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 510-п/ цели:

 - развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры Красноярского края,
- повышение доступности качественных транспортных услуг для обеспечения транспортной подвижности населения.
постановление Правительства Красноярского края от 30.10.2018 N 647-п

«Об утверждении стратегии социально-экономического развития Красноярского края до 2030 года»


2.2. Перечень показателей муниципальной программы с указанием

планируемых к достижению значений в результате реализации

муниципальной программы
	№ п/п
	Показатели муниципальной программы города Ачинска
	Уровень показателя 
	Признак возрастания/

убывания 
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовые значения показателя муниципальной программы Ачинского муниципального округа за два года, предшествующих году начала реализации программы
	Значения показателя по годам реализации муниципальной программы Ачинского муниципального округа 
	Документ 
	Ответственный за достижение показателя 
	Связь с целевым показателем национальной цели/государственной программы Красноярского края 
	Источник информации (информационная система)

	
	
	
	
	
	2024 год
	2025 год
	2026
 год
	2027
 год
	2028 
год
	2029

год
	2030
 год
	х
	х
	х
	х

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8


	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1. Цель: Создание условий для функционирования транспортной инфраструктуры, которая обеспечит доступность и безопасность передвижения  населения города

	1.
	Протяжен

ность автомо

бильных дорог общего пользования местного значения, на которой проведены работы по содержанию 
	ГП ГК
	возрастание
	км
	626,4
	626,4
	626,4
	626,4
	626,4
	626,4
	626,4
	Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 

№ 510-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы»
	Муниципальное бюджетное учреждение «Служба обеспечения». муниципальное казенное учреждение «Центр обслуживания учреждений Ачинского района», МКУ «Центр обеспечения жизнедеятельности г. Ачинска»
	доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения Красноярского края, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности указанных автомобильных дорог
	форма 3-ДГ МО


	2.
	Протяжен

ность автомобиль

ных дорог общего пользования местного значения, на которой проведены работы по текущему и капитальному ремонтам
	ГП ГК
	возрастание
	км
	9,6
	12,6
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 

№ 510-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы»
	Муниципальное бюджетное учреждение «Служба обеспечения». муниципальное казенное учреждение «Центр обслуживания учреждений Ачинского района», МКУ «Центр обеспечения жизнедеятельности г. Ачинска»
	доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения Красноярского края, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности указанных автомобильных дорог
	форма 3-ДГ МО



	3
	Пробег с пассажирами при осуществлении пассажирских перевозок с небольшой интенсивностью пассажиропотоков при выполнении перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам в соответствии с муниципальными программами пассажирских перевозок в городе Ачинске
	Приоритеты города
	возрастание
	км
	3 356  181,0
	3 588  591,8
	3 888 872,0
	3 888 872,0
	3 888  872,0
	3 888  872,0
	3 888  872,0
	Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013

№ 510-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы».
	Администрация Ачинского муниципального округа (управление жилищного, земельного и дорожного контроля; отдел транспорта)
	Пассажирооборот субсидируемых маршрутов
	Внутренняя отчетность

	3.1
	автомобильный
	
	
	
	2 426  109,8
	2 732  729,5
	3 025 553 ,8
	3 025 553 ,8
	3 025     553 ,8
	3 025   553 ,8
	3 025  553 ,8
	
	
	
	

	3.2
	электрический
	
	
	
	930 071,2
	855 562,3
	863 318,2

	863 318,2
	863 318,2
	863 318,2
	863 318,2
	
	
	
	

	4.
	Приобретение автобусов на газомоторном топливе посредством финансовой аренды (лизинга) 
	ГП КК
	возрастание
	шт
	
	11
	0
	0
	0
	0
	0
	Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013

№ 510-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы».
	Администрация Ачинского муниципального округа (управление жилищного, земельного и дорожного контроля; отдел транспорта; отдел бухгалтерского учета и контроля)
	Обновление подвижного состава общественного транспорта


	Внутренняя отчетность


2.3. Структура муниципальной программы
	№ п/п
	Наименование региональных и ведомственных проектов, комплексов процессных мероприятий (далее - структурный элемент)
	Период реализации структурного элемента/связь с показателями( муниципальной программы Ачинского муниципального округа 


	1
	2
	3

	1
	Региональный проект «Безопасность дорожного движения» 
	2026-2030 годы

	
	Соисполнители муниципальной программы
	МКУ «Центр обеспечения жизнедеятельности г. Ачинска»

	1.1
	Задача. Обеспечение дорожной безопасности.
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которой проведены работы по содержанию

	2
	Ведомственный проект «Дороги Красноярья» 
	2026-2030 годы

	
	Соисполнители муниципальной программы
	Администрация Ачинского муниципального округа (управление жилищного, земельного и дорожного контроля; отдел транспорта; отдел бухгалтерского учета и контроля; управление образования)

	2.1
	Задача. Увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которой проведены работы по текущему и капитальному ремонтам

	3
	Ведомственный проект «Развитие транспортного комплекса» муниципальной программы Ачинского муниципального округа «Развитие транспортной системы»
	2026-2030 годы

	
	Соисполнители муниципальной программы
	Администрация Ачинского муниципального округа (отдел бухгалтерского учета и контроля)

	3.1
	Задача. Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг.
	Приобретение автобусов на газомоторном топливе посредством финансовой аренды (лизинга) 

	4
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение транспортной доступности населения» 
	2026-2030 годы

	
	Соисполнители муниципальной программы
	Администрация Ачинского муниципального округа (управление жилищного, земельного и дорожного контроля)

	4.1
	Задача. Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг.
	Пробег с пассажирами при осуществлении пассажирских перевозок с небольшой интенсивностью пассажиропотоков при выполнении перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам в соответствии с муниципальными программами пассажирских перевозок в городе Ачинске

	5
	Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию автомобильных дорог» 
	2026-2030 годы

	
	Соисполнители муниципальной программы
	Администрация Ачинского муниципального округа (управление жилищного, земельного и дорожного контроля; отдел транспорта; отдел бухгалтерского учета и контроля; управление образования), муниципальное бюджетное учреждение «Служба обеспечения» 

	5.1
	Задача. Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог города.
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которой проведены работы по содержанию


2.4. Информация об источниках финансирования муниципальной

программы и ее структурных элементов
 (тыс. рублей)
	Наименование муниципальной программы Ачинского муниципального округа, структурного элемента, источников финансирования 
	Объем финансового обеспечения по годам реализации
	Итого на 2026-2030 годы

	
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	1
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа Ачинска муниципального округа «Развитие транспортной системы» (всего), в том числе:
	498 079,4
	470 356,2
	473 619,6
	51 725,9
	46 669,7
	1 540 450,8

	Бюджет округа(всего), из них:
	498 079,4
	470 356,2
	473 619,6
	51 725,9
	46 669,7
	1 540 450,8

	в том числе межбюджетные трансферты из краевого бюджета
	94 405,6
	94 405,6
	94 405,6
	51 720,7
	46 665,0
	381 602,5

	в том числе средства из бюджета Ачинского муниципального округа
	403 673,8
	375 950,6
	379 214,0
	5,2
	4,7
	1 158 848,3

	Региональный проект «Безопасность дорожного движения» (всего), в том числе:
	593,2
	218,2
	218,2
	
	
	1029,6

	Бюджет округа(всего), из них:
	593,2
	218,2
	218,2
	
	
	1029,6

	в том числе средства из бюджета Ачинского муниципального округа
	593,2
	218,2
	218,2
	
	
	1029,6

	Ведомственный проект «Дороги Красноярья» (всего), в том числе:
	1 166,1
	755,2
	755,2
	
	
	2 676,5

	Бюджет округа(всего), из них:
	1 166,1
	755,2
	755,2
	
	
	2 676,5

	в том числе средства из бюджета Ачинского муниципального округа
	1 166,1
	755,2
	755,2
	
	
	2 676,5

	Ведомственный проект «Развитие транспортного комплекса» (всего), в том числе:
	51 781,3
	51 781,3
	51 781,3
	51 725,9
	46 669,7
	253 739,5

	Бюджет округа(всего), из них:
	51 781,3
	51 781,3
	51 781,3
	51 725,9
	46 669,7
	253 739,5

	в том числе межбюджетные трансферты из краевого бюджета
	51 776,1
	51 776,1
	51 776,1
	51 720,7
	46 665,0
	253 714,0

	в том числе средства из бюджета Ачинского муниципального округа
	5,2
	5,2
	5,2
	5,2
	4,7
	25,5

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение транспортной доступности населения» (всего), в том числе:
	307 582,4
	287 582,4
	287 582,4
	
	
	882 747,2

	Бюджет округа(всего), из них:
	307 582,4
	287 582,4
	287 582,4
	
	
	882 747,2

	в том числе межбюджетные трансферты из краевого бюджета
	42 629,5
	42 629,5
	42 629,5
	 
	 
	127 888,5

	в том числе средства из бюджета Ачинского муниципального округа
	264 952,9
	244 952,9
	244 952,9
	
	
	754 858,7

	Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию автомобильных дорог» (всего), в том числе:
	136 956,4
	130 019,1
	133 282,5
	
	
	400 258,0

	Бюджет округа(всего), из них:
	136 956,4
	130 019,1
	133 282,5
	
	
	400 258,0

	в том числе средства из бюджета Ачинского муниципального округа
	136 956,4
	130 019,1
	133 282,5
	
	
	400 258,0


3. ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНАЛЬНЫХ И ВЕДОМСТВЕННЫХ ПРОЕКТАХ, ВКЛЮЧАЮЩАЯ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОЖИДАЕМЫХ ЭФФЕКТОВ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ РЕГИОНАЛЬНЫХ И ВЕДОМСТВЕННЫХ ПРОЕКТОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Задачей регионального проекта «Безопасность дорожного движения» муниципальной программы Ачинского муниципального округа «Развитие транспортной системы» является «Обеспечение дорожной безопасности».

Показателем решения задачи определено, что протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которой проведены работы по содержанию составит 626,4 км (ежегодно).
Задачей ведомственного проекта «Дороги Красноярья» муниципальной программы Ачинского муниципального округа «Развитие транспортной системы» является «Увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям».

Показателем решения задачи определено, что ежегодная протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которой проведены работы по текущему и капитальному ремонтам составит 4,5 км.

Задачей ведомственного проекта «Развитие транспортного комплекса» муниципальной программы Ачинского муниципального округа «Развитие транспортной системы» является «Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг».

Показателем решения задачи определено, что будет приобретено не менее 11 единиц автобусов на газомоторном топливе посредством финансовой аренды (лизинга).
4. ИНФОРМАЦИЯ О КОМПЛЕКСАХ ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Программа включает в себя реализацию комплексов процессных мероприятий.

Паспорт комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию автомобильных дорог» представлен в приложении № 1 к программе.

Паспорт комплекса процессных мероприятий «Обеспечение транспортной доступности населения» представлен в приложении № 2 к программе.
5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Перечень мероприятий приведен в приложении № 3 к муниципальной программе Ачинского муниципального округа «Развитие транспортной системы».

Реализация программы осуществляется за счет средств краевого бюджета (дорожного фонда Красноярского края), а также за счет средств местного бюджета.

Получателем бюджетных средств на выполнение мероприятий 4.1. - 4.3. приложения № 3 к программе является администрация Ачинского муниципального округа (управление жилищного, земельного и дорожного контроля; отдел транспорта).

Получателем бюджетных средств на выполнение мероприятий, кроме вышеуказанных, является муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения жизнедеятельности города Ачинска».

 Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится в порядке, установленном Министерством транспорта Российской Федерации. По результатам оценки технического состояния автомобильных дорог и в соответствии с проектами организации дорожного движения, а также с учетом анализа аварийности определяется объем работ и осуществляется разработка проектов, сметных расчетов. В целях разработки проектов в установленном законодательством Российской Федерации порядке могут привлекаться подрядные организации. Проекты и сметные расчеты разрабатываются с учетом установленной Министерством транспорта Российской Федерации классификации работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог, периодичности проведения работ по содержанию автомобильных работ и периодичности проведения работ по содержанию входящих в их состав дорожных сооружений, а также в соответствии с нормативами финансовых затрат на содержание автомобильных дорог. В случае если предусмотренный на содержание автомобильных дорог размер средств местного бюджета на очередной финансовый год и последующие периоды ниже потребности, определенной в соответствии с нормативами финансовых затрат на ремонт и содержание автомобильных дорог, разрабатываются сметные расчеты, в которых определяются виды и периодичность проведения работ по содержанию автомобильных дорог с учетом финансовых возможностей. Разработанные проекты и сметные расчеты являются основанием для формирования ежегодных планов проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог. В соответствии с ежегодными планами проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог осуществляется с привлечением в установленном законодательством Российской Федерации порядке подрядных организаций.

Приемка результатов выполненных работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог и проведения мероприятий по обеспечению дорожной безопасности осуществляется муниципальным казенным учреждением «Центр обеспечения жизнедеятельности города Ачинска» совместно с отделом жилищного, земельного и дорожного контроля администрации Ачинского муниципального округа в соответствии с условиями заключенного контракта на выполнение данного вида работ.

На основании порядка и условий предоставления и расходования субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов предоставляются при условии софинансирования расходов из местного бюджета.

Расходование средств субсидии осуществляется на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Комплекс мер, осуществляемых соисполнителем программы с целью реализации мероприятий 4.1. - 4.3., заключается в реализации организационных, экономических, правовых механизмов, представленных в Федеральном законе от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Реализация программы не предусматривает строительство, реконструкцию, техническое перевооружение или приобретение объектов муниципальной собственности Ачинского муниципального округа.
6. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ 
ЕЕ ИСПОЛНЕНИЯ

Контроль за ходом выполнения муниципальной программы осуществляет муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения жизнедеятельности города Ачинска». 

Администрация Ачинского муниципального округа являющаяся главным распорядителем бюджетных средств и муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения жизнедеятельности города Ачинска» совместно несут ответственность за реализацию программы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение программы. 

Муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения жизнедеятельности города Ачинска» осуществляет: 

- отбор исполнителей мероприятий муниципальной программы, реализуемых МКУ «Центр обеспечения жизнедеятельности г. Ачинска»;

- координация деятельности соисполнителей и участников муниципальной программы в ходе реализации мероприятий муниципальной программы;

- контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной программы, реализуемых МКУ «Центр обеспечения жизнедеятельности г. Ачинска»;

- подготовка отчетов о реализации муниципальной программы.
Внутренний муниципальный финансовый контроль за использованием средств бюджета Ачинского муниципального округа, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

Внешний муниципальный финансовый контроль за использованием средств бюджета Ачинского муниципального округа на реализацию муниципальной программы в соответствии с действующим законодательством осуществляет Контрольно-счетная палата города Ачинска.

Отчет о реализации муниципальной программы представляется ежеквартально в срок не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по итогам года - до 25 февраля года, следующего за отчетным.

По отдельным запросам МКУ «Центр обеспечения жизнедеятельности г. Ачинска» соисполнителями и участниками муниципальных программ представляется дополнительная и (или) уточненная информация о реализации мероприятий муниципальной программы в сроки и по форме, указанным в запросе.
Директор
МКУ «Центр обеспечения 

жизнедеятельности г. Ачинска»                                                 В.В. Тюмнев
Приложение № 1
к муниципальной программе

 города Ачинска

 «Развитие транспортной системы»
Паспорт

комплекса процессных мероприятий, реализуемого

в рамках муниципальной программы города Ачинска

1. Общие положения

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение транспортной доступности населения» 

	Соисполнитель муниципальной программы
	Администрация Ачинского муниципального округа (управление жилищного, земельного и дорожного контроля; отдел транспорта; отдел бухгалтерского учета и контроля)



2. Перечень и значения показателей комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование показателя
	Признак возрастания/убывания 
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение показателя за два года, предшествующих году начала реализации муниципальной программы Ачинского муниципального округа
	Значения показателя по годам реализации комплекса процессных мероприятий
	Ответственный за достижение показателя 
	Информационная система (источник информации)

	
	
	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Задача: Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг.

	1.1
	Пробег с пассажирами при осуществлении пассажирских перевозок с небольшой интенсивностью пассажиропотоков при выполнении перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам в соответствии с муниципальными программами пассажирских перевозок в городе Ачинске
	возрастание
	км
	3 356  181,0
	3 588  591,8
	3 888 872,0
	3 888 872,0
	3 888  872,0
	Администрация Ачинского муниципального округа (управление жилищного, земельного и дорожного контроля; отдел транспорта; отдел бухгалтерского учета и контроля)
	Внутренняя отчетность

	
	автомобильный
	
	
	2 426 109,8
	2 732 729,5
	3 025 553 ,8
	3 025 553 ,8
	3 025 553 ,8
	
	

	
	электрический
	
	
	930 071,2
	855 562,3
	863 318,2

	863 318,2
	863 318,2
	
	


Директор  МКУ «Центр обеспечения жизнедеятельности г. Ачинска»                                                         В.В. Тюмнев
Приложение № 2
к муниципальной программе

 города Ачинска

 «Развитие транспортной системы»
Паспорт

комплекса процессных мероприятий, реализуемого

в рамках муниципальной программы города Ачинска

1. Общие положения

	Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию автомобильных дорог» 

	Соисполнитель муниципальной программы
	Администрация Ачинского муниципального округа (управление жилищного, земельного и дорожного контроля; отдел транспорта; отдел бухгалтерского учета и контроля)муниципальное бюджетное учреждение «Служба обеспечения»


2. Перечень и значения показателей комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование показателя
	Признак возрастания/убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение показателя за два года, предшествующих году начала реализации муниципальной программы Ачинского муниципального округа
	Значения показателя по годам реализации комплекса процессных мероприятий
	Ответственный за достижение показателя
	Информационная система (источник информации)

	
	
	
	
	2024

год
	2025

год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Задача: Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог города.

	1.1
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которой проведены работы по содержанию
	
	км
	626,4
	626,4
	626,4
	626,4
	626,4
	Администрация Ачинского муниципального округа (управление жилищного, земельного и дорожного контроля; отдел транспорта; отдел бухгалтерского учета и контроля)
Муниципальное бюджетное учреждение «Служба обеспечения»
МКУ «Центр обеспечения жизнедеятельности г. Ачинска»
	


Директор  МКУ «Центр обеспечения жизнедеятельности г. Ачинска»                                                         В.В. Тюмнев
Приложение № 3
к муниципальной программе

 Ачинского муниципального округа
 «Развитие транспортной системы»
Перечень

мероприятий муниципальной программы Ачинского муниципального округа «Развитие транспортной системы»
(тыс. рублей)
	№ п/п
	Структурный элемент муниципальной программы Ачинского МО, мероприятия
	Наименование главного распорядителя бюджетных средств (далее - ГРБС)
	Код бюджетной классификации
	Расходы по годам реализации муниципальной программы Ачинского МО
	Результат реализации муниципальной программы Ачинского МО
	Показатели программы/

структурных элементов, на достижение которых направлена реализация мероприятия

	
	
	
	ГРБС
	РзПр
	ЦСР
	ВР
	2026
 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	итого на 2026-2030 годы
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8


	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Цель муниципальной программы города Ачинска: Создание условий для функционирования транспортной инфраструктуры, которая обеспечит доступность и безопасность передвижения  населения города

	
	Муниципальная программа Ачинского МО, всего
	х
	х
	х
	х
	х
	498    079,4
	470   356,2
	473 619,6
	51  725,9
	46      669,7
	1 540   450,8
	х
	х

	
	в том числе:
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	средства краевого бюджета
	
	х
	х
	х
	х
	94 405,6
	94 405,6
	94 405,6
	51 720,7
	46 665,0
	381 602,5
	
	

	
	средства бюджета Ачинского МО
	
	х
	х
	х
	х
	403    673,8
	375   950,6
	379 214,0
	5,2
	4,7
	1 158 848,3
	
	

	
	Проектная часть, всего
	х
	х
	х
	х
	х
	53 540,6
	52 754,7
	52 754,7
	51 725,9
	46 669,7
	257 445,6
	
	

	
	в том числе:
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	средства краевого бюджета
	
	х
	х
	х
	х
	51 776,1
	51 776,1
	51 776,1
	51 720,7
	46 665,0
	253 714,0
	
	

	
	средства бюджета Ачинского МО
	
	х
	х
	х
	х
	1 764,5
	978,6
	978,6
	5,2
	4,7
	3 731,6
	
	

	1
	1. Региональный проект «Безопасность дорожного движения» 
	х
	
	
	
	
	593,2
	218,2
	218,2
	
	
	1029,6
	
	

	
	в том числе:
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	
	
	
	х
	х

	
	средства бюджета Ачинского МО
	
	х
	х
	х
	х
	593,2
	218,2
	218,2
	
	
	1029,6
	
	

	1.1
	Мероприятие 1.1.

Реализация мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения
	администрация Ачинского МО
	730
	0409
	122И59Д120
	240


	175,9
	175,9
	175,9
	
	
	527,7
	Планируется замена светофорных объектов, установка и замена дорожных знаков, указателей дорожных маршрутов, устройств защитных ограждений на перекрестах ул. пр. Лапенкова - ул. Зверева, ул. Красного Октября - ул. Воеводы Тухачевского, ул. Назарово - ул. Свердлова, ул. Декабристов - ул. 40 лет ВЛКСМ
	

	
	в том числе:
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	
	
	
	х
	х

	
	средства бюджета Ачинского МО
	
	х
	х
	х
	х
	175,9
	175,9
	175,9
	
	
	527,7
	
	

	1.2
	Мероприятие 1.2.

Обустройство участков улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций для обеспечения безопасности дорожного движения
	администрация Ачинского МО
	730
	0409
	122И59Д130
	240


	417,3
	42,3
	42,3
	
	
	501,9
	Планируется замена светофорных объектов, установка и замена дорожных знаков, указателей дорожных маршрутов, устройств защитных ограждений на перекрестках автомобильных дорог на перекрестке ул. Ленина - ул. Воеводы Тухачевского  (г. Ачинск)
ул. Ворошилова, 32 б (2 светофора Т-7, 12 знаков, 

60 м. ограждения, 1 ИДН, 1 разметка)
ул. Школьная, 16 (12 знаков, 1 ИДН, 1 разметка)
 (с. Большая Салырь)
	Протяжен

ность автомобиль

ных (асфальтовых)  дорог общего пользования местного значения, на которой проведены работы по текущему и капитальному ремонтам

	
	в том числе:
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	
	
	
	х
	х
	х

	
	средства бюджета Ачинского МО
	
	х
	х
	х
	х
	417,3
	42,3
	42,3
	
	
	501,9
	
	

	
	2. Ведомственный проект «Дороги Красноярья» 
	х
	
	
	
	
	1 166,1
	755,2
	755,2
	
	
	2 676,5
	
	

	
	в том числе:
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	
	
	
	х
	х

	
	средства бюджета Ачинского МО
	
	х
	х
	х
	х
	1 166,1
	755,2
	755,2
	
	
	2 676,5
	
	

	2.1
	Мероприятие 2.1. Осуществление дорожной деятельности в целях решения задач социально-экономического развития территорий
	администрация Ачинского МО
	730
	0409
	12301SД140
	240


	500,0
	500,0
	500,0
	
	
	1 500,0
	Планируется произвести ремонт автомобильных дорог  на 6 участках в 2026 году: ул. Манкевича (0,7 км),ул. Дружбы Народов (0,9 км), ул. Красной звезды (0,5 км), внутриквартальный проезд от ул. Свердлова до ул. Кравченко (0,4 км), ул. Калинина 0,4 км)
д. Каменка, ул. Лесная (1,4 км)

п. Причулымский, ул. Медицинская (0,5км)
	Протяжен

ность автомобиль

ных (асфальтовых)  дорог общего пользования местного значения, на которой проведены работы по текущему и капитальному ремонтам

	
	в том числе:
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	
	
	
	х
	х

	
	средства бюджета Ачинского МО
	
	х
	х
	х
	х
	500,0
	500,0
	500,0
	
	
	1 500,0
	
	

	2.2
	Мероприятие 2.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, являющихся подъездами к садоводческим, огородническим некоммерческим товариществам
	администрация Ачинского МО
	730
	0409
	12301SД150
	240
	30,0
	30,0
	30,0
	
	
	90,0
	
	Протяжен

ность автомобиль

ных (асфальтовых)  дорог общего пользования местного значения, на которой проведены работы по текущему и капитальному ремонтам

	
	в том числе:
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	
	
	
	х
	х

	
	средства бюджета Ачинского МО
	
	х
	х
	х
	х
	30,0
	30,0
	30,0
	
	
	90,0
	
	

	2.3
	Мероприятие 2.3. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
	администрация Ачинского МО
	730
	0409
	12301SД160
	240
	617,6
	206,7
	206,7
	
	
	1 031,0
	Планируется произвести ремонт автомобильных дорог в городе Ачинске на 

2 участках 

(в 2026 году) 

в том числе: по Ул. Главная (1,7 км), ул. Гоголевская (1,3 км)
Планируется произвести ремонт автомобильной дороги в Большеулуйском районе

с. Большой улуй ул. Партизанская (0,3 км) ;
 с. Берёзовка ул. Мира (0,1 км)
Планируется произвести ремонт автомобильной дороги в Ачинском районе
с. Белый Яр, ул. Береговая (0,2км)
п. Горный, ул. Зеленая (0,3 км)
с. Заворки, ул. Таежная (0,9 км)
 с. Лапшиха, ул. Партизанская (0,15 км)

п. Малиновка, ул. Солнечная  (0,08 км)
с. Большая Салырь, ул. Дачная (0,35 км)
д. Малая Покровка, ул. Центральная (0,3 км)
	Протяжен

ность автомобиль

ных (асфальтовых)  дорог общего пользования местного значения, на которой проведены работы по текущему и капитальному ремонтам

	
	в том числе:
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	
	
	
	х
	х

	
	средства бюджета Ачинского МО
	
	х
	х
	х
	х
	617,6
	206,7
	206,7
	
	
	1 031,0
	
	

	2.4
	Мероприятие 2.4. Разработка проектной документации по восстановлению мостов и путепроводов на автомобильных дорогах местного значения, находящихся в аварийном и предаварийном состоянии
	администрация Ачинского МО
	730
	0409
	12301SД170
	240
	18,5
	18,5
	18,5
	
	
	55,5
	Разработка проектно-сметной документации на строительство моста через р. Чулым,

 р. Тептятка(ул.Ленина)
	

	
	в том числе:
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	
	
	
	х
	х

	
	средства бюджета Ачинского МО
	
	х
	х
	х
	х
	18,5
	18,5
	18,5
	
	
	55,5
	
	

	3
	3. Ведомственный проект «Развитие транспортного комплекса»
	х
	
	
	
	
	51 781,3
	51 781,3
	51 781,3
	51 725,9
	46 669,7
	253 739,5
	
	

	
	в том числе:
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	средства краевого бюджета
	
	х
	х
	х
	х
	51 776,1
	51 776,1
	51 776,1
	51 720,7
	46 665,0
	253 714,0
	
	

	
	средства бюджета Ачинского МО 
	
	х
	х
	х
	х
	5,2
	5,2
	5,2
	5,2
	4,7
	25,5
	
	

	3.1
	Мероприятие 3.1. Финансовое обеспечение затрат организаций автомобильного транспорта по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) автобусов на газомоторном топливе
	
	730
	0408
	12302S6430
	810
	51 781,3
	51 781,3
	51 781,3
	51 725,9
	46 669,7
	253 739,5
	Приобретение 11 единиц автобусов на газомоторном топливе посредством финансовой аренды (лизинга) сроком на 7 лет
	Приобретение автобусов на газомоторном топливе посредством финансовой аренды (лизинга)

	
	в том числе:
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	
	
	
	х
	х
	х

	
	средства краевого бюджета
	
	х
	х
	х
	х
	51 776,1
	51 776,1
	51 776,1
	51 720,7
	46 665,0
	253 714,0
	
	

	
	средства бюджета Ачинского МО
	
	х
	х
	х
	х
	5,2
	5,2
	5,2
	5,2
	4,7
	25,5
	
	

	
	Процессная часть, всего
	х
	х
	х
	х
	х
	444 538,9
	417 601,6
	420 865,0
	 
	 
	1 283 005,5
	
	

	
	в том числе:
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	средства краевого бюджета
	
	х
	х
	х
	х
	42 629,5
	42 629,5
	42 629,5
	
	
	127 888,5
	
	

	
	средства бюджета Ачинского МО
	
	х
	х
	х
	х
	401 909,4
	374 972,1
	378 235,5
	
	
	1 155 117,0
	
	

	4
	4. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение транспортной доступности населения» 
	х
	
	
	
	

	307 582,4
	287 582,4
	287 582,4
	
	
	882 747,2
	
	

	
	в том числе:
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	средства краевого бюджета
	
	х
	х
	х
	х
	42 629,5
	42 629,5
	42 629,5
	 
	 
	127 888,5
	
	

	
	средства бюджета Ачинского МО
	
	х
	х
	х
	х
	264 952,9
	244 952,9
	244 952,9
	
	
	754 858,7
	
	

	4.1
	Мероприятие 4.1. Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам Ачинского муниципального округа
	администрация Ачинского МО
	730
	0408
	1240172111
	240, 810
	105 552,5
	85 552,5
	85 552,5
	
	
	276 657,5
	Планируется выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам Ачинского муниципального округа общим пробегом 3 025 553 ,8 км
	Пробег с пассажирами при осуществлении пассажирских перевозок с небольшой интенсивностью пассажиропотоков при выполнении перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам в соответствии с муниципальными программами пассажирских перевозок в городе Ачинске

	
	в том числе:
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	средства бюджета Ачинского МО
	
	х
	х
	х
	х
	105 552,5
	85 552,5
	85 552,5
	
	
	276 657,5
	
	

	4.2
	Мероприятие 4.2. Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам Ачинского муниципального округа
	администрация Ачинского МО
	730
	0408
	1240172121
	240
	159 258,5
	159 258,5
	159 258,5
	 
	 
	477 775,5
	Планируется выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам Ачинского муниципального округа общим пробегом 863 318,2 км
	Пробег с пассажирами при осуществлении пассажирских перевозок с небольшой интенсивностью пассажиропотоков при выполнении перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам в соответствии с муниципальными программами пассажирских перевозок в городе Ачинске

	
	в том числе:
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	
	
	
	х
	х
	х

	
	средства бюджета Ачинского МО
	
	х
	х
	х
	х
	159 258,5
	159 258,5
	159 258,5
	 
	 
	477 775,5
	
	

	4.3
	Мероприятие 4.3. Организация регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом на маршрутах с небольшой интенсивностью пассажиропотока
	администрация Ачинского МО
	730
	0408
	12401S3940
	810
	42 771,4
	42 771,4
	42 771,4
	
	
	128 314,2
	18 маршрутов

210

г. Ачинск -п.  Лапшиха

 211

г.  Ачинск -с. Преображенка

212

г.  Ачинск -д. Каменка

213

г. Ачинск (Южная Промзона) -д. М. Покровка

214

г. Ачинск (Южная Промзона) -п.  Горный

215

«г. Ачинск- д. Зерцалы»
216

г. Ачинск -с/о «Каменный ручей»
217

г. Ачинск  - с/о «Коммунальник»
218

г. Ачинск - с/о «Чистый ручей»
219

г.  Ачинск -д. Новая Ильинка

220

г.  Ачинск -с. Ястребово

221

г. Ачинск -с. Ольховка

222

г. Ачинск -д. Нагорново

223

г.  Ачинск -с. Заворки

652
г. Ачинск -д. Слабцовка

103
г. Ачинск- п. Тарутино

100

г. Ачинск (Южная Промзона)- д. Малый Улуй ЛОК «Сокол»
102

г. Ачинск - д. Карловка (ул. Армейская)
	-

	
	в том числе:
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	
	
	
	х
	х
	х

	
	средства краевого бюджета
	
	х
	х
	х
	х
	42 629,5
	42 629,5
	42 629,5
	 
	 
	127 888,5
	
	

	
	средства бюджета Ачинского МО
	
	х
	х
	х
	х
	141,9
	141,9
	141,9
	 
	 
	425,7
	
	

	5
	5. Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию автомобильных дорог» 
	х
	
	
	
	
	136  956,4
	130 019,1
	133 282,5
	
	
	400 258,0
	
	

	
	в том числе:
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	средства бюджета Ачинского МО
	
	х
	х
	х
	х
	136 956,5
	130 019,2
	133 282,6
	
	
	400 258,3
	
	

	5.1
	Мероприятие 5.1. Содержание улично-дорожной сети округа
	администрация Ачинского МО
	730
	0409
	1240272130
	240

	33 958,2
	33 597,2
	33 148,9
	
	
	100 704,3
	Планируется выполнение работ по ямочному ремонту (2000 м2) в 2026 году техническое обслуживание дорожных знаков и светофорных объектов, находящихся в муниципальной собственности округа; проведение инструментального и лабораторного сопровождения ремонтов автомобильных дорог; выполнения работ установке дорожных знаков, содержанию зеленых насаждений вдоль дорог 
	Протяжен

ность автомо

бильных дорог общего пользования местного значения, на которой проведены работы по содержанию

	
	в том числе:
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	
	
	
	х
	х
	х

	
	средства бюджета Ачинского МО
	
	х
	х
	х
	х
	33 958,3
	33 597,3
	33 149,0
	
	
	100 704,6
	
	

	5.2
	Мероприятие 5.2. Содержание улично-дорожной сети округа (дорожные фонды)
	администрация Ачинского МО
	730
	0409
	1240272140
	240,850

	89 224,5
	92 793,5
	96 505,2
	
	
	278 523,2
	Планируется содержание
626,4 км улично-дорожной сети ежегодно
	Протяжен

ность автомо

бильных дорог общего пользования местного значения, на которой проведены работы по содержанию

	
	в том числе:
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	средства бюджета Ачинского МО
	
	х
	х
	х
	х
	89 224,5
	92 793,5
	96 505,2
	
	
	278 523,2
	
	

	5.3
	Мероприятие 5.3. Приобретение основных средств
	администрация Ачинского МО
	730
	0409
	1240279010
	830
	10 145,3
	0,00
	0,00
	 
	 
	10 145,3
	Приобретение дополнительнойсекции наплавного моста
	

	
	в том числе:
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	средства бюджета Ачинского МО
	
	х
	х
	х
	х
	10 145,3
	0,00
	0,00
	 
	 
	10 145,3
	
	

	5.4
	Мероприятие 5.4. Содержание пешеходных тротуаров
	администрация Ачинского МО
	730
	0409
	1240286030
	240,

410
	1 826,0
	1 826,0
	1 826,0
	 
	 
	5 478,0
	Планируется содержание пешеходных тротуаров площадью 29 363 м2 в рамках поддержания надлежащего технического состояния автомобильных дорог
	Протяжен

ность автомо

бильных дорог общего пользования местного значения, на которой проведены работы по содержанию

	
	в том числе:
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	средства бюджета Ачинского МО
	
	х
	х
	х
	х
	1 826,0
	1 826,0
	1 826,0
	 
	 
	5 478,0
	
	

	5.5
	Мероприятие 5.5. Устройство и ремонт пешеходных тротуаров
	администрация Ачинского МО
	730
	0409
	1240286210
	240


	1 202,4
	1 202,4
	1 202,4
	 
	 
	3 607,2
	Планируется произвести устройство 2000 м2 пешеходных тротуаров в 2026 году
	Протяжен

ность автомо

бильных дорог общего пользования местного значения, на которой проведены работы по содержанию

	
	в том числе:
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	средства бюджета Ачинского МО
	
	х
	х
	х
	х
	1 202,4
	1 202,4
	1 202,4
	 
	 
	3 607,2
	
	

	5.6
	Мероприятие 5.6. Устройство и ремонт остановок
	администрация Ачинского МО
	730
	0409
	1240286300
	240


	600,0
	600,0
	600,0
	
	
	1 800,0
	Планируется произвести ремонт около 80 шт. автобусных и трамвайных остановок в 2026 году
	Протяжен

ность автомо

бильных дорог общего пользования местного значения, на которой проведены работы по содержанию


	
	в том числе:
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	средства бюджета Ачинского МО
	
	х
	х
	х
	х
	600,0
	600,0
	600,0
	
	
	1 800,0
	
	

	
	Итого по муниципальной программе
	х
	х
	х
	х
	х
	498  079,4
	470 356,2
	473 619,6
	51 725,9
	46 669,7
	1 540   450,8
	
	

	
	в том числе
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	ГРБС 
	администрация Ачинского МО
	
	
	
	
	498  079,4
	470 356,2
	473 619,6
	51 725,9
	46 669,7
	1 540 450,8
	
	


Директор  МКУ «Центр обеспечения жизнедеятельности г. Ачинска»                                                         В.В. Тюмнев
